KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

DevTrack – Hệ thống Quản lý Dự án Phần mềm dành cho Nhóm Sinh viên CNTT

# THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Trường thông tin | Mô tả |
| --- | --- |
| Tên dự án | DevTrack – Hệ thống Quản lý Dự án Phần mềm dành cho Nhóm Sinh viên CNTT |
| Tiêu đề tài liệu | KẾ HOẠCH KIỂM THỬ |
| Phiên bản | v1.0 |
| Người soạn thảo | QA Lead – Đạt |
| Người xem xét | Trưởng nhóm dự án / Trưởng nhóm QA (chưa xác nhận) |
| Người phê duyệt | Giảng viên hướng dẫn / Product Owner (chưa xác nhận) |
| Ngày | 16/07/2026 |
| Trạng thái | Bản nháp |

# LỊCH SỬ CHỈNH SỬA

| Phiên bản | Ngày | Tác giả | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16/07/2026 | Đạt | Phiên bản khởi tạo |
| 1.1 | TBD | Đạt | Cập nhật phạm vi kiểm thử sau khi xem xét |

# 1. GIỚI THIỆU

## Mục đích

Kế hoạch Kiểm thử này xác định phương pháp kiểm thử, phạm vi, lịch trình, nguồn lực, công cụ và các hoạt động kiểm thử cho DevTrack – Hệ thống Quản lý Dự án Phần mềm dành cho Nhóm Sinh viên CNTT. Mục tiêu là đảm bảo phần mềm đáp ứng các yêu cầu chức năng và phi chức năng trước khi được bàn giao/phát hành, đồng thời xác minh rằng tất cả các module cốt lõi (Login & Issue, Requirement, Use Case, Task, và Sprint) hoạt động chính xác cả ở mức riêng lẻ lẫn khi phối hợp với nhau.

DevTrack đang được một nhóm sinh viên phát triển nhằm giúp các nhóm sinh viên CNTT quản lý dự án phần mềm của mình: theo dõi yêu cầu, use case, sự cố, công việc và sprint trong cùng một hệ thống. Việc kiểm thử có vai trò quan trọng đối với dự án này vì nhiều module được nhiều thành viên phát triển song song, do đó cần xác minh tính tích hợp, tính nhất quán dữ liệu và tính đúng đắn của quy trình nghiệp vụ giữa các module trước khi hệ thống được xem là sẵn sàng.

# 2. TỔNG QUAN DỰ ÁN

DevTrack là hệ thống quản lý dự án phần mềm dựa trên nền tảng web, được thiết kế riêng cho các nhóm sinh viên CNTT. Hệ thống hỗ trợ toàn bộ vòng đời của một dự án phần mềm sinh viên quy mô nhỏ/vừa: thu thập yêu cầu, xây dựng use case, lập kế hoạch sprint, phân công và theo dõi công việc, ghi nhận/xử lý sự cố (lỗi) trong suốt quá trình phát triển.

### Các quy trình nghiệp vụ chính

- Quản lý tài khoản người dùng và phân quyền theo vai trò (Sinh viên/Trưởng nhóm/Giảng viên)

- Thu thập và quản lý yêu cầu dự án

- Xây dựng và quản lý use case từ các yêu cầu

- Lập kế hoạch sprint và tổ chức product/sprint backlog

- Tạo, phân công và theo dõi công việc trong một sprint

- Ghi nhận, phân công và xử lý sự cố/lỗi

- Báo cáo tiến độ dự án và sprint

### Các module chính

- Quản lý Login & Issue – Đạt

- Quản lý Requirement – Tú

- Quản lý Use Case – Hưng

- Quản lý Task – Tín

- Quản lý Sprint – Hiếu

### Công nghệ sử dụng (giả định – vui lòng xác nhận lại với nhóm)

- Frontend: React / Vue 3 (chưa xác nhận)

- Backend: .NET / Node.js Web API (chưa xác nhận)

- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL / SQL Server (chưa xác nhận)

- Authentication: JWT

Số lượng người dùng/nhóm: nhiều nhóm sinh viên CNTT, mỗi nhóm gồm nhiều thành viên và một tài khoản giảng viên/product owner cho mỗi dự án.

# 3. MỤC TIÊU KIỂM THỬ

Việc kiểm thử DevTrack nhằm mục tiêu:

- Xác minh tất cả các yêu cầu chức năng của năm module được triển khai chính xác

- Xác thực quy trình nghiệp vụ đầu-cuối: Requirement → Use Case → Sprint → Task → Issue

- Phát hiện lỗi càng sớm càng tốt trong từng module

- Đảm bảo tính ổn định của hệ thống khi các module do các thành viên khác nhau phát triển được tích hợp

- Xác minh việc phân quyền theo vai trò (Sinh viên / Trưởng nhóm / Giảng viên)

- Đảm bảo API phản hồi trong giới hạn hiệu năng chấp nhận được

- Xác thực tính nhất quán dữ liệu giữa frontend và backend trên tất cả các module

- Đảm bảo tất cả các chức năng nghiệp vụ quan trọng (login, tạo requirement/use case/task/sprint/issue) hoạt động chính xác

# 4. PHẠM VI KIỂM THỬ

## 4.1 Trong phạm vi

| Module | Mô tả | Người phụ trách |
| --- | --- | --- |
| Login | Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quên/đặt lại mật khẩu, phân quyền theo vai trò | Đạt |
| Issue | Tạo, phân công, cập nhật, bình luận, xử lý và đóng issue/lỗi | Đạt |
| Requirement | Tạo, chỉnh sửa, phân loại và theo dõi requirement của dự án | Tú |
| Use Case | Tạo use case từ requirement, quản lý actor và kịch bản | Hưng |
| Task | Tạo, phân công, cập nhật trạng thái và theo dõi task trong sprint | Tín |
| Sprint | Tạo sprint, quản lý sprint backlog, bắt đầu/đóng sprint, báo cáo sprint | Hiếu |

## 4.2 Ngoài phạm vi

- Tích hợp với bên thứ ba (ví dụ: đồng bộ với GitHub/GitLab)

- Kiểm thử ứng dụng di động (hệ thống chỉ chạy trên web ở giai đoạn này)

- Module chat/thông báo thời gian thực (chưa nằm trong phiên bản hiện tại)

- Kiểm thử tải với hơn 500 người dùng đồng thời

# 5. HẠNG MỤC KIỂM THỬ

| Hạng mục | Mô tả |
| --- | --- |
| API Login/Register | API xác thực người dùng và đăng ký tài khoản |
| API & Màn hình Issue | Tạo, phân công và cập nhật trạng thái issue |
| Màn hình Requirement | Danh sách requirement, form tạo/chỉnh sửa requirement |
| Màn hình Use Case | Danh sách use case, tạo/chỉnh sửa use case gắn với requirement |
| Task Board | Tạo task, phân công, cập nhật trạng thái kiểu kéo-thả |
| Màn hình Sprint | Lập kế hoạch sprint, backlog, bắt đầu/đóng sprint |
| Cơ sở dữ liệu | Tính toàn vẹn dữ liệu trên toàn bộ các module (PostgreSQL/SQL Server) |

# 6. LOẠI HÌNH KIỂM THỬ

| Loại kiểm thử | Mục đích |
| --- | --- |
| Kiểm thử chức năng | Xác minh các chức năng nghiệp vụ của từng module (Login, Issue, Requirement, Use Case, Task, Sprint) |
| Kiểm thử tích hợp | Xác minh sự giao tiếp giữa các module, ví dụ: Requirement → Use Case → Task |
| Kiểm thử hệ thống | Xác thực quy trình đầu-cuối từ khi tạo dự án đến khi đóng sprint |
| Kiểm thử hồi quy | Đảm bảo thay đổi ở một module (ví dụ: Task) không làm hỏng module khác (ví dụ: Sprint) |
| Kiểm thử hiệu năng | Đánh giá thời gian phản hồi khi liệt kê/tìm kiếm số lượng lớn công việc/sự cố |
| Kiểm thử bảo mật | Xác minh việc xác thực, phân quyền và kiểm soát truy cập theo vai trò |
| Kiểm thử khả năng sử dụng | Xác minh hệ thống dễ sử dụng đối với các nhóm sinh viên |
| Kiểm thử tương thích | Xác minh chức năng hoạt động trên Chrome, Edge và Firefox |

Kiểm thử hồi quy sẽ được thực hiện sau mỗi lần phát hành sprint của chính DevTrack.

# 7. PHƯƠNG PHÁP / CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ

| Cấp độ kiểm thử | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- |
| Kiểm thử đơn vị (Unit Testing) | Do từng thành viên phụ trách module (Đạt, Tú, Hưng, Tín, Hiếu) thực hiện bằng xUnit/NUnit hoặc Jest |
| Kiểm thử tích hợp | Kiểm thử API bằng Postman, do QA Lead thực hiện sau khi các module được merge |
| Kiểm thử hệ thống | Kiểm thử thủ công bằng test case bao phủ toàn bộ quy trình của DevTrack |
| Kiểm thử tự động | Selenium/Playwright dùng cho kiểm thử hồi quy các luồng quan trọng (login, sprint, task) |

### Kỹ thuật kiểm thử

- Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning)

- Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis)

- Kiểm thử bảng quyết định (Decision Table Testing)

- Kiểm thử Use Case

- Kiểm thử chuyển trạng thái (ví dụ: Trạng thái Task: To Do → In Progress → Done; Sprint: Planned → Active → Closed)

# 8. TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU

- Yêu cầu của năm module đã được nhóm phê duyệt

- Môi trường kiểm thử (frontend, backend, cơ sở dữ liệu) đã sẵn sàng

- Bản build đã được triển khai thành công lên môi trường kiểm thử

- Dữ liệu kiểm thử đã được chuẩn bị cho từng module

- Test case đã được QA Lead xem xét

# 9. TIÊU CHÍ KẾT THÚC

- 100% test case quan trọng đã được thực thi trên cả năm module

- Không còn lỗi Mức độ 1 (Nghiêm trọng) đang mở

- Báo cáo tổng hợp kiểm thử đã hoàn thành

- Đã nhận được phê duyệt UAT từ Giảng viên/Product Owner

# 10. MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ

| Thành phần | Cấu hình |
| --- | --- |
| Frontend | React / Vue 3 (chưa xác nhận) |
| Backend | .NET / Node.js Web API (chưa xác nhận) |
| Cơ sở dữ liệu | PostgreSQL 16 / SQL Server (chưa xác nhận) |
| Trình duyệt | Chrome, Edge, Firefox |
| Hệ điều hành | Windows 10/11 (máy client), Windows Server hoặc Linux (server, chưa xác nhận) |

# 11. CÔNG CỤ KIỂM THỬ

| Công cụ | Mục đích |
| --- | --- |
| Jira / Trello | Theo dõi lỗi và công việc |
| Selenium / Playwright | Kiểm thử tự động giao diện |
| Postman | Kiểm thử API |
| JMeter | Kiểm thử hiệu năng |
| GitHub Actions | Thực thi CI/CD |
| Katalon (tùy chọn) | Kiểm thử tự động giao diện |

# 12. QUẢN LÝ DỮ LIỆU KIỂM THỬ

- Sử dụng tài khoản sinh viên/nhóm giả lập (không phải dữ liệu thực tế, vì DevTrack là dự án sinh viên)

- Tạo dữ liệu mẫu về requirement, use case, task, sprint và issue cho từng module

- Chuẩn bị các bộ dữ liệu riêng cho kiểm thử tích cực (positive) và tiêu cực (negative)

| Bộ dữ liệu | Mục đích |
| --- | --- |
| Tài khoản hợp lệ | Kiểm thử tích cực cho đăng nhập/đăng ký |
| Tài khoản không hợp lệ | Kiểm thử tiêu cực cho đăng nhập (sai mật khẩu, tài khoản bị khóa) |
| Requirement/Use Case mẫu | Kiểm thử chức năng cho module Requirement và Use Case |
| Bộ dữ liệu Task/Issue lớn | Kiểm thử hiệu năng cho danh sách Task và Issue |

# 13. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| QA Lead – Đạt | Quản lý kế hoạch kiểm thử, báo cáo, và kiểm thử module Login & Issue |
| Tester – Tú | Thiết kế và thực thi test case cho module Requirement |
| Tester – Hưng | Thiết kế và thực thi test case cho module Use Case |
| Tester – Tín | Thiết kế và thực thi test case cho module Task |
| Tester – Hiếu | Thiết kế và thực thi test case cho module Sprint |
| Lập trình viên (Developer) | Sửa lỗi được báo cáo trong quá trình kiểm thử |
| Trưởng nhóm dự án | Phê duyệt sản phẩm bàn giao và theo dõi tiến độ |
| Giảng viên hướng dẫn / Product Owner | Thực hiện UAT và phê duyệt phát hành cuối cùng |

# 14. LỊCH TRÌNH KIỂM THỬ

| Giai đoạn | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch kiểm thử | 10/06/2026 | 12/06/2026 | Đạt |
| Thiết kế test case | 13/06/2026 | 19/06/2026 | Đạt, Tú, Hưng, Tín, Hiếu |
| Thiết lập môi trường | 13/06/2026 | 16/06/2026 | Đạt |
| Thực thi kiểm thử | 20/06/2026 | 30/06/2026 | Đạt, Tú, Hưng, Tín, Hiếu |
| Kiểm thử hồi quy | 01/07/2026 | 04/07/2026 | Đạt |
| UAT | 05/07/2026 | 08/07/2026 | Giảng viên / Product Owner |
| Kết thúc kiểm thử | 09/07/2026 | 10/07/2026 | Đạt |

# 15. QUY TRÌNH QUẢN LÝ LỖI

Quy trình xử lý: Mới → Đã gán → Đang xử lý → Đã sửa → Kiểm tra lại → Đã đóng

| Mức độ nghiêm trọng | Mô tả |
| --- | --- |
| Nghiêm trọng (Critical) | Hệ thống bị crash/mất dữ liệu (ví dụ: không login được, mất dữ liệu sprint) |
| Cao (High) | Chức năng nghiệp vụ quan trọng bị lỗi (ví dụ: không tạo được task/issue) |
| Trung bình (Medium) | Chức năng bị lỗi một phần (ví dụ: bộ lọc trên danh sách Requirement không hoạt động) |
| Thấp (Low) | Lỗi thẩm mỹ/giao diện (ví dụ: nút bị lệch trên màn hình Sprint) |

# 16. RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Module bàn giao trễ (ví dụ: module Task hoặc Sprint) | Chậm tiến độ kiểm thử | Theo dõi bản build hằng ngày và cập nhật trong stand-up |
| Môi trường kiểm thử không ổn định/dùng chung | Thực thi kiểm thử thất bại | Sử dụng môi trường QA riêng biệt với môi trường phát triển |
| Thiếu dữ liệu kiểm thử cho 5 module | Độ bao phủ kiểm thử thấp | Tạo trước các bộ dữ liệu giả lập dùng chung |
| Vấn đề tích hợp giữa các module do các thành viên khác nhau phụ trách | Phát hiện lỗi muộn | Kiểm thử tích hợp sớm và thường xuyên sau mỗi lần merge |

# 17. SẢN PHẨM BÀN GIAO KIỂM THỬ

- Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)

- Test case (theo từng module: Login/Issue, Requirement, Use Case, Task, Sprint)

- Kịch bản kiểm thử tự động (Test Scripts)

- Báo cáo lỗi (Defect Reports)

- Nhật ký thực thi kiểm thử (Test Execution Logs)

- Báo cáo tổng hợp kiểm thử (Test Summary Report)

- Ma trận truy vết yêu cầu – RTM (Requirement Traceability Matrix)

# 18. KẾ HOẠCH TRAO ĐỔI THÔNG TIN

| Hoạt động | Tần suất | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Họp đồng bộ QA/nhóm hằng ngày | Hằng ngày | Đạt, Tú, Hưng, Tín, Hiếu |
| Họp xem xét lỗi (Defect Review) | 2 lần/tuần | QA Lead + Lập trình viên |
| Báo cáo tình trạng kiểm thử | Hằng tuần | Trưởng nhóm dự án / Giảng viên |

# 19. PHÊ DUYỆT

| Tên | Vai trò | Chữ ký | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| Đạt | QA Lead |  | 10/07/2026 |
| Hiếu | Trưởng nhóm dự án |  | 10/07/2026 |
| Giảng viên hướng dẫn | Giảng viên / Product Owner |  | 10/07/2026 |

# PHỤ LỤC A – MẪU TEST CASE

| Trường thông tin | Mô tả |
| --- | --- |
| Mã Test Case | Mã định danh duy nhất (ví dụ: TC_LOGIN_001) |
| Module | Khu vực chức năng (Login/Issue, Requirement, Use Case, Task, Sprint) |
| Điều kiện tiên quyết | Các điều kiện cần có trước khi thực thi test |
| Các bước thực hiện | Các bước thực thi |
| Kết quả mong đợi | Hành vi hệ thống dự kiến |
| Kết quả thực tế | Kết quả thực tế thu được |
| Trạng thái | Đạt/Không đạt (Pass/Fail) |

# PHỤ LỤC B – MẪU BÁO CÁO LỖI

| Trường thông tin | Mô tả |
| --- | --- |
| Mã lỗi | Mã định danh lỗi duy nhất (ví dụ: BUG_TASK_001) |
| Tóm tắt | Mô tả ngắn gọn về lỗi |
| Các bước tái hiện lỗi | Các bước để tái hiện lỗi |
| Kết quả mong đợi | Hành vi dự kiến |
| Kết quả thực tế | Hành vi thực tế |
| Mức độ nghiêm trọng | Nghiêm trọng/Cao/Trung bình/Thấp |
| Độ ưu tiên | P1/P2/P3 |
| Trạng thái | Đang mở/Đã sửa/Đã đóng |

# PHỤ LỤC C – VÍ DỤ KIỂM THỬ BẢNG QUYẾT ĐỊNH

Ví dụ: Chức năng Login DevTrack

| Điều kiện | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên đăng nhập hợp lệ | Y | Y | N | N |
| Mật khẩu hợp lệ | Y | N | Y | N |
| Kết quả mong đợi | Đăng nhập thành công | Sai mật khẩu | Sai tên đăng nhập | Đăng nhập thất bại |

# PHỤ LỤC D – VÍ DỤ KIỂM THỬ USE CASE

Use Case: Tạo Sprint

| Bước | Hành động của người dùng | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mở trang Quản lý Sprint | Danh sách sprint được hiển thị |
| 2 | Nhấn "Tạo Sprint mới" | Form tạo sprint được hiển thị |
| 3 | Nhập tên sprint, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và chọn các hạng mục backlog | Dữ liệu được chấp nhận |
| 4 | Nhấn Lưu | Sprint được tạo và hiển thị trong danh sách sprint |

KẾT THÚC TÀI LIỆU